Naviraí - MS, 24 de agosto de 2017.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 161/2017

- PREÂMBULO

  - O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação conforme Portaria nº. 688/2014 de 15 de Julho de 2014, sito na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, n.º 343, em Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, pela presente torna público a realização de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, o que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as seguintes condições:

  - A abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá em dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, no dia 02/10/2017, às 8h.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório na data marcada, o certame ocorrerá no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório, no mesmo local e horário.

- OBJETO DA LICITAÇÃO

  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA 21, MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE AOS EMPREENDIMENTOS “RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III E VII, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” - RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todos os serviços a serem realizados deverão estar de acordo com o Projeto de Trabalho Técnico Social e Termo de Referência, anexo ao presente Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Não será permitida a participação de:

- Consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- Que estejam em recuperação judicial em virtude da vigência da Lei n° 11.101/05;

- Que estejam com direito de licitar e contratar com o Município de Naviraí e com a CAIXA suspenso, ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal ou do distrito federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

- Que possuam administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõe seu quadro técnico que sejam familiares (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de detentor de cargo comissionado na CAIXA.

- Que não tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado inscrito no contrato social (SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO).

- IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO NOS EDITAIS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS

  - Conforme disposto no Decreto Municipal nº. 24, de 03 de Abril de 2014, sobre a regulamentação de impugnação e esclarecimento dos editais do Município de Naviraí/MS, em se tratando de modalidade de licitação prevista na Lei 8666/93, regulamenta:

  - Qualquer cidadão pode impugnar por irregularidades o ato convocatório de licitação, se protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes:

  - O licitante deverá juntar copia do contrato social como forma de comprovar que atende o objeto do edital;

  - E considerado protocolizado quando o documento ou AR é recebido por servidor do Paço Municipal Prefeitura de Naviraí.

- As impugnações encaminhadas por mídia só serão  consideradas valida,  apenas aqueles que obedecerem as seguintes recomendações:

- Encaminhadas para o endereço de email: licitacao@navirai.ms.gov.br

- Indicar como assunto “impugnação/questionamento”.

- Serem por documento devidamente identificado com dados da empresa (nome, CNPJ, endereço físico e eletrônico), acompanhada obrigatoriamente de contrato social.

PARÁGRAFO ÚNICO - Será considerada como protocolo a data e horário em que servidor da gerencia de finanças núcleo de licitação e contrato “abrir” a correspondência eletrônica e encaminhar email com o texto “CONFIRMADO O RECEBIMENTO DA IMPGNAÇÃO/QUESTIONAMENTO”.

d) A impugnação não terá efeito de recurso;

e) A administração não tem prazo para responder ao licitante. No entanto, se a impugnação for considerada procedente, a licitação deve ser suspensa e o edital republicado com as devidas alterações.

- DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES

  - No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, os representantes credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, os envelopes com as devidas documentações de habilitação e de proposta de preço, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e numerados na forma seguinte:

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Naviraí - MS

Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017

DATA DE ABERTURA: 02/10/2017

HORÁRIO: 8h

NOME COMPLETO DO LICITANTE

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Naviraí - MS

Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017

DATA DE ABERTURA: 02/10/2017

HORÁRIO: 8h

NOME COMPLETO DO LICITANTE

  - Os documentos deverão ser apresentados em idioma português, datilografados ou digitados, rubricados e assinados pelos representantes legais da Proponente, sem emendas (ex. números sobrepostos), rasuras (ex. uso de corretivos líquidos) ou entrelinhas.

a) Não será aceita documentação remetida por fac-símile.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO e no ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, ou por servidor lotado na Gerência de Finanças ou de Administração da Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).

- REPRESENTANTES PRESENTES ÀS SESSÕES

  - As licitantes poderão participar com um único representante, formalmente credenciado.

  - Deverá ser apresentado o documento de credenciamento, antes da abertura da reunião, para que os representantes das firmas licitantes presentes possam registrar ocorrências, tomar conhecimentos dos documentos ou propostas financeiras, abrir mão dos prazos recursais. O representante deverá apresentar o documento devidamente assinado pelo representante legal da empresa com firma reconhecida apresentando cópia do contrato social e carteira de identidade, credenciando-o a tal representação.

6.2.1  Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes de Documentação, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao credenciamento dos representantes das licitantes.

  - O documento de credenciamento será anexado ao processo licitatório.

  - Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento de identificação do interessado.

6.4.1 As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

  - Modelo de Credenciamento (ANEXO VI)

- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

  - Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de nº 1 e nº 2 (conforme demonstrado 5.1 deste edital), para o que se sugere a seguinte inscrição:

- DA HABILITAÇÃO:

- Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no envelope 01:

- Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas em se tratando de Sociedade Comercial Simples;

- Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá participar desta Concorrência publica,  bem como, faturar e fornecer o serviço licitado;

- Declaração conhecimento e aceitação do teor do edital, conforme modelo constante no Anexo III, de que concorda integralmente e sem restrições, com todas as condições impostas por este processo licitatório;

- Declaração de que não há fato impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, obrigando-se a informar a superveniência de ocorrências posteriores, conforme modelo constante do Anexo X deste Edital;

- Declaração assinada por quem de direito, por parte da Licitante, de que não emprega mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei 9.854/99, de 27/10/99, publicada D.O.U de 28/10/99, conforme  modelo constante do Anexo XI, deste Edital

II - Regularidades Fiscais

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União e débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão);

- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade será de 60 (sessenta) dias;

III - Qualificação Técnico Profissional

- Atestados expedidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a capacidade técnica da empresa em promover eventos compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, onde já tenha realizado eventos deste porte;

- Declarar que possui em seu quadro de colaboradores (profissionais) capacitados para executar o termo de referencia (Anexo VIII);

- Declarar que cumprira todas as condições solicitadas no termo de referência, quanto aos prazos, relatórios e legislações pertinentes (Anexo IX).

IV - Qualificação Econômico-Financeira

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do INDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

m) Possuir Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, comprovando através de Certidão da Junta Comercial da sede do licitante;

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade por Ações):

- Publicadas em Diário Oficial ou,

- Publicadas em jornal de grande circulação ou,

- Fotocópia do registro na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, devidamente autenticada.

- Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):

- Fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, devidamente autenticados.

- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo técnico contábil ou contabilista responsável devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

- Sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado no órgão competente, ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- DA PROPOSTA:

I -  Para a proposta, o licitante deverá apresentar no envelope 02:

- A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue em envelope indevassável, hermeticamente fechado, e conterá em sua parte externa os dizeres especificados no preenchimento do envelope deste Edital;

- A Proposta deve ser apresentada em formulário padronizado da licitante, emitida por meio mecânico, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagens claras, objetivas e que não dificulte a exata compreensão do seu enunciado, devendo consignar preço para o dia previsto para a abertura dos envelopes, de acordo com o ato convocatório;

- As propostas deverão indicar claramente:

- Nome e endereço da licitante, número do CNPJ, número da inscrição estadual, telefone e e-mail;

- Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, para prestação dos serviços especificados e quantificados no Anexo I, devendo neles estar incluída toda a despesa, tais como: serviços, impostos, transporte, fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

- Validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para entrega dos envelopes;

- Prazo de validade do contrato terá início com a assinatura do contrato e terminará após 60 (sessenta) dias do encerramento do evento;

- Anexo II - Formulário de Proposta

OBS.: Serão aceitas como tal as informações contidas no impresso da empresa ou no carimbo, devendo ser complementadas as que faltarem.

- Será vencedora a empresa que ofertar a menor proposta global, em conformidade com o Termo de Referência;

- Não serão aceitas propostas que apresentem vantagens não previstas neste Edital, ou ainda, aquelas que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes.

- REPRESENTANTES PRESENTES NA SESSÃO

  - As licitantes poderão participar com um único representante, formalmente credenciado.

  - Deverá ser apresentado o documento de credenciamento, antes da abertura da reunião, para que os representantes das firmas licitantes presentes possam registrar ocorrências, tomar conhecimentos dos documentos ou propostas financeiras, abrir mão dos prazos recursais. O representante deverá apresentar o documento devidamente assinado pelo representante legal da empresa com firma reconhecida apresentando cópia de documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de motorista, carteia profissional e passaporte), credenciando-o a tal representação.

  - Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes de Documentação, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao credenciamento dos representantes das licitantes.

  - O documento de credenciamento será anexado ao processo licitatório.

- Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento de identificação do interessado.

- As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

- Demais elementos para credenciamento exigidos neste Edital

- Credenciamento – (Anexo VI – Modelo de Credenciamento)

- ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

  - No local, data e horário especificados no preâmbulo deste Edital serão abertos os envelopes de Documentação, em sessão pública, de prévia ciência das licitantes.

  - Serão julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às exigências de habilitação contidas neste Edital e em seus anexos, ou cujos documentos estejam com prazo de validade expirado.

  - A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar a inabilitação da licitante deverá ser comunicada à Comissão, no momento que ocorrer.

  - O resultado da Habilitação será comunicado na sessão de julgamento,  e através de publicação no site www.navirai.ms.gov.br e no Diário Oficial (ASSOMASUL).

11.4.1 A inabilitação da licitante importa em preclusão do direito de  participar das fases seguintes.

  - Na mesma sessão inicial poderão ser abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas,  desde que haja desistência expressa de recurso por parte de todas as licitantes.

  - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a Comissão Permanente de Licitações consignará, em ata, a referida manifestação e, observados os prazos para recursos, designará, posteriormente, a data de abertura das “Propostas”, dando prévia ciência às licitantes através de publicação no site www.navirai.ms.gov.br e no Diário Oficial (ASSOMASUL), ou na própria sessão.

  - Decididos os recursos interpostos,  ou, ainda, decorrido o prazo legal para sua interposição, a Comissão devolverá às licitantes julgadas inabilitadas os envelopes da “Proposta”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o final do certame.

  - No caso de inabilitação de todos os interessados ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão Municipal de Licitações poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme disposto no § 3o do Art. 48 da Lei 8.666/93, com redução da Lei 9.648/98.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão desclassificadas todas as propostas que não cumprirem as formalidades, condições e cláusulas previstas neste edital.

- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06

  - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte:

- Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar;

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte da Comissão Permanente de Licitação, sob pena de preclusão;

- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

- Modelo de Declaração do Contador (Anexo IV)

- Modelo de Declaração de representante legal (Anexo V)

- ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

  - Os envelopes das Propostas  serão abertos no dia e horário constante no preâmbulo deste edital, se não houver qualquer manifestação de recurso.

- Havendo a manifestação de recurso, as propostas serão analisadas após a devida análise do recurso, em dia e horário a serem determinados pela Comissão Permanente de Licitações, em reunião pública, de prévia ciência das licitantes, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - As propostas serão examinadas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitações, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes.

  - Serão desclassificadas as Propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital e seus anexos, ou que apresentem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do Art. 48 da Lei 8.666/93.

  - A presente licitação será julgada em função do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, classificando-se em primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de acordo com as especificações do Edital (MENOR PREÇO GLOBAL) e todos os seus anexos, inclusive quanto ao menor valor ofertado entre as proponentes. Atendidos todos os requisitos a proposta poderá ser considerada a “melhor proposta”.

  - O valor máximo estimado para a execução total dos serviços a serem prestados, objeto deste Edital, é de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais).

  - Caso o licitante, deseja conhecer os autos, para verificar a composição dos valores constante no edital, o mesmo deverá se dirigir até o Núcleo de Licitações e Contratos, situado na Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 343 - Centro, no horário das 07h às 11h e das 13h as 17 (horário local), munido de Requerimento, solicitando Vistas ao Processo.

  - A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta poderá ser considerada,  e aceita pela Comissão como sendo o determinado neste Edital, dentro de seu limite mínimo.

  - Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens ou condições não previstas no presente Edital, ou preços baseados em ofertas de outras licitantes.

  - Em caso de empate entre duas ou mais licitante, o desempate dar-se-á por sorteio, obedecidas as disposições contidas no parágrafo 2o do Art. 45 da Lei no 8.666/93 e suas alterações. O sorteio será realizado independentemente da presença das licitantes convocadas.

- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

  - Apenas serão aceitos preços igual e/ou inferior aos praticados no mercado, para serviços idênticos ou assemelhados, aferido conforme determinado pelo Termo de Referência em anexo.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Os recursos administrativos referentes a esta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas no Art. 109 da Lei 8.666/93, e deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações.

15.2 Caso haja interposição de recurso, este será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

15.3. Ocorrendo renúncia expressa do direito de interpor recursos, decididos os eventualmente interpostos ou decorrido o prazo para sua interposição, a Comissão Permanente de Licitações passará à fase seguinte do certame.

A autoridade que tiver praticado o ato recorrido poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do recurso ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, dentro do mesmo prazo citado.

- HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO.

  - Decorrido o prazo para apresentação de recurso contra o resultado do julgamento, nenhum tendo sido interposto ou julgados os que tenham sido postulados, a Comissão Permanente de Licitações submeterá seu resultado à aprovação do Sr. Prefeito Municipal de Naviraí.

  - O Governo do Município de Naviraí poderá, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, suficiente para justificar o ato ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito sem que assista às licitantes direito de indenização.

- CONTRATO

  - Com a licitante vencedora será firmado contrato,  de acordo com a minuta constante do ANEXO VII e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Se a licitante vencedora, deixar de comparecer ao setor de Licitação e Contratos,  após a homologação para assinar o contrato, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão repassadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

- RESCISÃO DO CONTRATO

  - Poderá ocorrer rescisão do contrato, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os recursos financeiros para o cumprimento das obrigações constantes neste edital serão oriundos do Contrato de Repasse nº. 0421.865-690 e com Contrapartida de recursos próprios do Município de Naviraí, sendo que as despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária.

- GERÊNCIA DE OBRAS - DOTAÇÃO:

20.1 Os recursos financeiros para o cumprimento das obrigações constantes neste edital serão oriundos de recursos próprios, sendo que as despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

- GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO 01.04.154510401.1.005000.4.4.90.51

( R 508)

- REAJUSTES

21.1. Nos termos da legislação vigente, os valores contratuais não sofrerão reajustes durante a sua vigência.

- PENALIDADES

  - A inexecução total ou parcial, ou a desistência do objeto desta CONCORRÊNCIA, acarretará à licitante as seguintes penalidades:

- Advertência.

- Multas nos seguintes percentuais:

- Multa de 10% (dez por cento) e juros por dia de atraso de 1%(um por cento), calculados sobre o valor do contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.

- Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal nos termos da Lei no 8.666/93 e a critério da Gerência Municipal de Administração.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.

- Na aplicação das penalidades previstas nas letras acima, será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços nos prazos estipulados, devendo informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a entrega, sugerindo medidas para corrigir a situação.

  - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se única e exclusivamente pela qualidade dos serviços, devendo os mesmos atenderem aos padrões mínimos de qualidade e durabilidade exigidos.

  - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeções, venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades, ainda que sanável hipótese em que tal comunicação ou impugnação não terá efeito de recurso.

  - Não caberá a qualquer licitante, não vencedora desta licitação, indenização de qualquer espécie.

  - É vedado à contratada subcontratar total os serviços, objeto desta licitação, observado o disposto no Art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alterações, ou, em conformidade com o Termo de Referência constante do presente Edital.

  - Não será fornecida nenhuma informação a respeito de resultado de habilitação, recursos interpostos, julgamento de recurso ou julgamento de proposta comercial, antes dos prazos estabelecidos ou fora da forma que rege a Lei. Todas essas informações serão publicadas no Diário Oficial do Município (ASSOMASUL) e/ou, quando for o caso, comunicado a todos os licitantes via email.

  - É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de encerrada a reunião de abertura dos envelopes “Proposta”.

  - A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação através de carta protocolada ou via mídia, cujos esclarecimentos emanados passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de realização desta licitação, inclusive.

  - O licitante poderá apresentar impugnação aos termos do Edital no prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores a realização da sessão. A Comissão Permanente de Licitação terá o prazo de 03 (três) dias úteis para proceder à resposta.

Não serão aceitos Impugnações por fax. Caso o mesmo seja enviado por correio a data da postagem deverá estar dentro do prazo legal determinado.

- Completam este Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de referência

Anexo II - Formulário de Proposta de Preço

Anexo III – Modelo de Declaração de Conhecer o Teor do Edital

Anexo IV – Modelo Declaração do contador

Anexo V – Modelo de Declaração do responsável legal

Anexo VI – Modelo de Credenciamento

Anexo VII- Modelo de Minuta de Contrato

Anexo VIII – Modelo de Declaração que possui em seu quadro de colaboradores (profissionais) capacitados para executar o termo de referencia

Anexo IX – Modelo de Declaração que, cumprirá todas as condições solicitadas no termo de referência, quanto aos prazos, relatórios e legislações pertinentes

Anexo X – Declaração de Fatos Supervenientes

Anexo XI – Declaração de Não Empregos de Menor

Eu, Viviane Ribeiro Bogarim Capilé, Gerente de Núcleo de Licitações e Contratos

Conforme portaria 245/2017, digitei, conferi-o e a subscrevi o presente edital.

Naviraí - MS, 24 de agosto de 2017.

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Gerente de Núcleo de Licitações e Contratos

Conforme portaria 245/2017

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA LICITAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NELSON TRAD I, II, III e VII – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, COM 800 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO NAVIRAÍ - MS

ORIENTAÇÃO GERAL

1.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

1.1	Poderão participar deste procedimento, as empresas interessadas cujo objeto social seja compatível com a prestação dos serviços técnicos sociais especializados e que possua experiência e que comprovem possuir os requisitos exigidos deste instrumento e seus anexos.

2.	DAS ORIENTAÇÕES:

PORTARIA 21

VIII	ORIENTAÇÕES PARA TERCEIRIZAÇÃO E PARCERIAS PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL

2.1. 	Nos casos em que o Proponente optar por terceirizar ações, a empresa/instituição deverá ter entre as suas finalidades o Trabalho Social, ter reconhecida experiência na temática e ser contratada por meio de processo licitatório específico, distinto do utilizado para a contratação das obras.

a)	qualificação técnica dos profissionais prestadores de serviço, comprovação de experiência, bem como a suficiência da equipe para a execução do Trabalho Social;

b)	exigência de que a contratada possua profissional de nível superior responsável pelos serviços, que supervisionará, em conjunto com o Coordenador do Trabalho Social, a execução e atenderá as determinações da fiscalização do Proponente/Agente Executor.

c)	prever no edital de licitação e no contrato de execução ou fornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.

d)     Os recursos aportados para as ações do Trabalho Social deverão ser utilizados, exclusivamente, no pagamento das despesas abaixo relacionadas:

e)  A compra e locação prevista na alínea “e” refere-se apenas às ações de Trabalho Social executadas diretamente pela equipe do Ente Público, sendo vedada para as ações executadas por empresas terceirizadas, uma vez que estas já deverão possuir as condições necessárias para o seu desenvolvimento;

3.	DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.1	A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a)	Comprovação de inscrição da licitante no respectivo Conselho Regional Profissional competente, pertinente e compatível com o objeto da licitação, dentro do seu prazo de validade;

b)	Comprovação de aptidão da licitante, através de atestado (s) de capacidade técnica emitido em nome da mesma, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a licitante possui experiência em serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação, ou seja, demonstrando que a licitante já tenha atuado no desenvolvimento de ações/projetos socioeducativos em intervenções habitacionais ou gestão e formação de condomínio com população de baixa renda com no mínimo 100 (cem) famílias, demonstrando o bom desempenho anterior, conforme orientações contidas na Portaria 21/2015 do Ministério das Cidades.

c)	Possuir em seu quadro de colaboradores no mínimo 4 (quatro) profissionais de nível superior, com formação em Serviço Social, Psicologia, Sociologia ou Pedagogia, com experiência na  área objeto deste termo.

- Comprovação da formação dos profissionais integrantes da equipe técnica da licitante, podendo ser por meio de diploma de graduação ou registro em conselho de classe, sendo que este também deverá ser apresentado quando seja obrigatório, juntamente com a comprovação de regularidade do profissional junto aos Conselhos Regionais respectivos.

- Caso não façam parte do quadro dos sócios da licitante, comprovação de que os profissionais integrantes da equipe técnica possuem vínculo empregatício com a licitante, por meio de registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou através de contrato de prestação de serviços regido pela legislação comum, devidamente registrado no órgão competente, se for o caso;

d)	O responsável técnico indicado pela licitante deverá comprovar sua experiência por meio de atestado (s) de capacidade técnica emitido em nome do profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando sua experiência em no mínimo 2 (duas) das seguintes áreas:

- Experiência em elaboração e execução de projetos sociais contextualizados às realidades de vulnerabilidade social;

- Elaboração/supervisão e/ou coordenação de projetos sociais de intervenção habitacional com população de baixa renda;

- Desenvolvimento de ações e atividades de caráter sócio-educativo sendo estas orientações reflexivas e socialização de informações realizadas por meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao usuário, família e população;

- Capacitação de liderança e formação de condomínios.

- DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL

- IDENTIFICAÇÃO

| Programa:Minha Casa Minha Vida | Contrato CAIXA nº: 0421.865-60 |  |
| --- | --- | --- |
| Ação/Modalidade: Apartamento/Condomínio |  |  |
| Empreendimento: Residencial Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII |  |  |
| Localização/Município: Naviraí | UF: MS |  |
| Fonte de recursos: FAR | Regime de execução do PTTS:Empreitada Global |  |
| Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Naviraí / MS |  |  |
| Executor da intervenção: Gerência de Núcleo de Habitação Popular / Gerência de Obras |  |  |
| Tel.: (67) 3461-4093 | e-mail: habitacao@navirai.ms.gov.br |  |
| Responsável Técnico Social: Maria Vanderléia dos Santos | Formação: Serviço Social |  |
| Tel.: (67) 3461-4093 e-mail: vanderleiajatei@yahoo.com.br |  |  |
| Responsável Técnico Social da Empresa : A Contratar. |  |  |
| Nº de Famílias : 800 |  | Nº de pessoas: A confirmar |
| Nº de famílias em situação de risco : |  | Nº de mulheres Chefe de Família: |
| Nº de idosos: |  | Nº de idosos chefes de família: |
| Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais: |  | Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais chefes de famílias: |
| Nº de famílias a serem removidas/reassentadas: |  |  |
| Renda média familiar (em SM): |  |  |

- As informações acima serão apresentadas após a conclusão dos atendimentos às famílias e diagnóstico final que será produzido pela empresa licitada.

- DIAGNÓSTICO

  - Características da área de intervenção e do entorno (as informações devem considerar às áreas de intervenção e destino, quando se tratar de reassentamento)

A cidade de Naviraí foi fundada em 1952, quando Ariosto da Riva e outros companheiros instalaram a colonizadora Vera Cruz, propiciando emprego para a população do município e estados vizinhos. Posteriormente sendo colonizado por paulistas, mineiros, gaúchos, catarinenses e paraguaios, predominando os paranaenses. O município se localiza no sul do Estado de Mato Grosso do Sul, na microrregião de Iguatemi de nº 368. “Sua ““ posição astronômica” é: 23º 03’45” de Latitude Sul e 54º 11’26” de Longitude Oeste. A área total do município é de 3.163 Km2, que equivale a 14,47% da micro região de Iguatemi e 1,09% da extensão do estado. Sua altitude média na sede do município é de 362 metros. À distância do município da capital do estado é de 355 km. O município de Naviraí está posicionado geograficamente: ao norte com o Município de Jatei, ao sul Itaquiraí e Iguatemi a leste o Estado do Paraná e a oeste Juti. Naviraí possui um clima tropical de altitude, com precipitação pluviométrica média anual de 64,7 mm, caracterizado pelo verão chuvoso e inverno seco. O município de Naviraí pertence á bacia hidrográfica do rio Paraná na sua porção oriental. E também as sub-bacias dos Rios: Amambaí e Ivinhema. Os principais rios são Curupaí, Laranjaí, Amambaí e Paraná. O solo é fértil e constituído de latossolo vermelho escuro e uma parte menor de podzólico vermelho escuro. A temperatura média das máximas é de 28 graus Cº e a média das mínimas é de 12 graus Cº. O período de chuva tem início em setembro e termina em março/abril com maiores precipitações de dezembro e janeiro. A análise da vegetação do Município de Naviraí revela a presença de fisionomias da savana e domínio de mata tropical, sua principal característica são as árvores emergentes deciduais: Peroba, cedro, angico-vermelho e cana fístula. Com o passar de tempo esta vegetação vem sendo descaracterizada em consequência das ações antrópicas.

A infraestrutura dispõe de abastecimento de água tratada, rede de energia elétrica, iluminação pública e coleta de lixo duas vezes por semana. Por ser um município de pequenas dimensões o transporte público coletivo não existe ainda, devendo ser implantado nos próximos anos de acordo com a demanda, já o transporte intermunicipal é bem estruturado com linhas para todo o Brasil. Dentre os meios de transporte mais utilizados pela população local estão: bicicleta, motocicleta e carro. As principais vias de acesso ao empreendimento são pavimentadas sendo elas as Avenidas: Amambaí e Miguel Sotani. O local será servido ainda de drenagem de águas fluviais e pavimentação asfáltica.

Os equipamentos comunitários e serviços existentes em um raio de 1.000 m (mil metros) do empreendimento são: Tipo de equipamento; Nome; Séries; Período; Total de crianças atendidas. CIEI; Centro de Educação Infantil Vera Maria de Brida; 0 – 6 anos; Integral, Parcial, matutino e vespertino.; 385 alunos. CMEI; Irmã Evanete dos Santos; 0 – 6 anos; Integral, Parcial, matutino e vespertino.; 346 alunos. EMEF; Milton Dias Porto; 1º ao 9º ano; Matutino e vespertino.; 605 alunos. EMEF; Prof. José Carlos da Silva; 1º ao 9º ano; Matutino e vespertino.; 609 alunos. EMEF; Prof. José Carlos da Silva; 1º a 4º fase EJA.; Noturno; 174 alunos. Posto de Saúde; Endereço; Especialidade; Período de atendimento; Nº de Pessoas atendida. Unidade Básica de Saúde; ESF Vila Nova; Clinica Geral; Das 07:00 Hs à 17:00 Hs.; 2.702. Unidade Básica de Saúde; ESF Jardim Paraíso I e II; Clinica Geral; Das 07:00 Hs à 17:00 Hs.; 5.101. Após análise dos dados do levantamento realizado para o diagnóstico da demanda por equipamentos e serviços públicos e urbanos, verificou-se que este empreendimento atenderá aproximadamente 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas, gerando um déficit destes serviços. Sendo assim, será disponibilizada a construção de um Centro de Educação Infantil com capacidade para o atendimento de 500 (quinhentas) crianças, uma Unidade Básica de Saúde com capacidade de atendimento de 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas/mês e uma Escola de Ensino Fundamental com capacidade para atendimento de 500 (quinhentos) alunos. No entorno existem ainda centros comunitários, igrejas, área de lazer (balneário municipal), mercados, mercearias e panificadoras. As famílias poderão ter acesso a Política de Assistência Social, por meio da oferta de serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O empreendimento esta situado em uma área de expansão destinada para uso residencial composta por diversos programas de habitação de interesse social, alguns finalizados e outros com obra em execução. Existem comércios de pequeno porte e a zona industrial mais próxima está localiza a cerca de 1.500 metros do empreendimento. No entorno do empreendimento estão sendo executadas obras de galerias fluviais e a pavimentação asfáltica, em decorrência de intempéries ocorridas.

  - Caracterização da população beneficiária:

O Projeto Técnico Social destina-se a inclusão social de famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais) que se enquadrem nos critérios de seleção, conforme Portaria do Ministério das Cidades nº. 412, de 06 de Agosto de 2015, que define os critérios nacionais de priorização e critérios adicionais a serem elencados e aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFMHIS. O Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, tem como finalidade garantir aos beneficiários o acesso à moradia digna, o fortalecimento social e melhoria da qualidade de vida da população. O Município de Naviraí, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) através do Censo realizado no ano de 2010, possui população estimada em 46.355 pessoas, destas 42.782 vivem na área urbana, gerando assim o déficit habitacional no município. O Programa Habitacional Nelson Trad I, II, III e VII irá atender 800 famílias, sendo 3% dos imóveis destinados à pessoa idosa conforme Lei n°.10.741, de 01 de Outubro de 2003, e 10% às famílias de que façam parte pessoa com deficiência, conforme Lei Municipal 1464 de 26 de Agosto de 2009. O programa irá atender idosos, deficientes, mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, famílias monoparentais, famílias com filhos em idade inferior a 18 (dezoito) anos e famílias de baixa renda. Estas famílias serão acompanhadas por equipe técnica social através de orientação por meio de palestras informativas, dinâmicas, oficinas recreativas para as crianças, plantão social e outras atividades, respeitando sempre a realidade social e local. As atividades desenvolvidas pelo PTS serão ofertadas ao público alvo do Programa, com intuito de aprimorar sua autonomia fortalecendo os vínculos familiares e sociais. Foram selecionadas 800 famílias, acrescidas de 240 de cadastro reserva. Embora o universo seja composto por 800 famílias, o diagnóstico foi efetuado com 400, correspondendo a 50% dos beneficiários titulares selecionados. Os questionários foram preenchidos através de consulta ao cadastro habitacional e durante o atendimento social do setor. Ao final dos atendimentos às famílias os questionários aplicados serão repassados para a empresa terceirizada finalizar o diagnóstico, compilando os dados de 100% dos beneficiários, sendo possível tracejar o perfil da população atendida e as características socioeconômicas, os resultados deverão ser demonstrados através de gráficos, que serão informados posteriormente ao agente financeiro. Do universo pesquisado temos: 64 pessoas com deficiência, sendo: 11 deficientes físicos/cadeirantes, 22 deficientes físicos/não cadeirantes, 21 deficientes intelectual, 06 deficientes visual, 03 deficientes auditivos e 01 não localizado para apresentar o atestado médico que comprove a deficiência alegada. 275 são mulheres chefe de família, ou seja, 68,75%, enquanto que 125 são do sexo masculino, o que corresponde a 31,25%. Quanto à idade dos selecionados considerando todos os membros de cada família e não apenas o titular, um grande percentual apontou para pessoas maiores de 18 anos e menores de 60 anos, perfazendo um total de 521 pessoas, crianças de 0 a 12 anos, totalizou 358 e adolescentes de 12 a 18 anos, 99 membros e 47 pessoas idosas sendo: 24 da cota e os demais sorteados com as outras famílias. Em relação à escolaridade do chefe da família apresentou que a maioria, ou seja, 54,25% possuem o Ensino Fundamental, sendo que 87 pessoas estudaram até o 4º ano e 130 pessoas 5º ao 9º ano; 8,25% não foram alfabetizados; 11,25% são semialfabetizado; 12,5% possuem Ensino Médio Completo; 7,75% estão os indivíduos que não concluíram o Ensino Médio; 4% não concluíram o Ensino Superior e apenas 2% possuem Ensino Superior Completo. Sobre as condições de moradia, grande parte das famílias, ou seja, 54% vivem em situação de aluguel, 29,5% residem em casas cedidas, 15,75% em condição de coabitação e 0,75% em outras condições, como barraco edificado com sobras de materiais (lona e outros). Em relação à faixa de renda familiar, constatou-se que 63,75% das famílias possuem renda de até 01 (um) salário mínimo vigente, que destas apenas 19,25% (77 famílias) é formal, constituída por pessoas aposentadas e outros benefícios do INSS, como auxílio doença e aposentadoria por invalidez, alguns com trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT ou regime estatutário e Benefício de Prestação Continuada – BPC. Outras 136 famílias, (34%) declararam renda informal advindas de trabalho autônomo ou diário, perfazendo um total de 255 famílias. Ainda com relação à faixa de renda a pesquisa apontou que, 36,25% das famílias possuem remuneração de 01 salário mínimo à R$1.800,00, que para estas famílias o percentual de trabalho formal é maior chega a 23,25% e 13% destes trabalhadores percebem renda informal, totalizando 145 famílias. Referente ao número de pessoas em idade de trabalho, a pesquisa assinalou que 244 indivíduos encontram-se sem ocupação/desempregado, em 252 famílias apenas 01 (um) indivíduo trabalha, 40 famílias declararam possuir dois trabalhadores ativos e apenas 02 (duas) famílias informaram possuir 03 (três) ou mais pessoas trabalhando. O indicativo de recebimento de benefício social apontou que 60,5% não recebem nenhum tipo de auxílio financeiro por parte de Programas de Transferência de Renda do Governo, os demais 39,5% recebem este tipo de contribuição. Dessa forma 115 famílias são beneficiadas através do Programa Federais Bolsa Família, 20 recebe auxílio por meio do Programa Estadual Vale Renda e outras 35 possuem o Benefício de Prestação Continuada – BPC. Cabe informar, que houve registro de recebimento de mais de um benefício por família, haja vista que a mesma se enquadrou nos critérios estabelecidos.

  - Caracterização da organização comunitária:

Temos como organizações comunitárias, formais e informais as seguintes: - Associação de moradores do Bairro Jardim Paraíso: Composta por 12 membros, sendo registrada junto ao cartório, é reconhecida como de utilidade pública municipal- UPM. A associação não possui sede própria as reuniões acontecem nas escolas ou em pontos estratégicos do bairro, como a residência dos moradores, com participação ativa da comunidade. - Associação de Moradores do Bairro Vila Nova: Composto por 14 membros, sendo registrada junto ao cartório, é reconhecida como de utilidade pública municipal- UPM. Tem uma comunidade atuante e sede própria. - Projeto Escolinha de Esporte é vinculado ao Clube Esportivo Naviraiense - CEN: Atende crianças e adolescentes do Bairro Jardim Paraíso e bairros vizinhos com o intuito de socializar através do esporte. - Projeto Junto e misturado: Desenvolve dança e canto, atua desde 2013 e atende o público em geral. Não possui sede própria realiza suas atividades em escolas, associações e igrejas dos bairros Jardim Paraíso e Vila Nova. - Projeto Arte em Cada Parte: Desenvolve atividade circense na Escola Municipal Milton Dias Porto, atende 80 alunos e na Escola Municipal José Carlos da Silva o projeto realiza aulas de violão para 80 alunos. - Projeto dos Desbravadores (igreja adventista): Trata-se de um grupo de “escoteiros mirim”, composto por jovens, adolescentes e crianças que atuam entre outras ações socioeducativas na preservação ambiental. - Projeto Dança Urbana: Atende em média 100 crianças e adolescente no Bairro Vila Nova, realiza suas atividades na escola Municipal José Carlos da Silva.

Caracterização da Intervenção física:

| Tipo de intervenção | Nº de famílias | Nº de pessoas |
| --- | --- | --- |
| Habitação | 800 | A definir |
| Melhoria Habitacional |  |  |
| Unidade Sanitária |  |  |
| Ligação Domiciliar (Água) |  |  |
| Ligação Domiciliar (Esgoto) |  |  |
| Ligação Intra domiciliar (Água) |  |  |
| Ligação Intra domiciliar (Esgoto) |  |  |
| Fossa/Filtro Anaeróbio |  |  |
| Regularização Fundiária |  |  |
| Outros |  |  |

- JUSTIFICATIVA

O trabalho social tem como finalidade desenvolver atividades de forma participativa, possibilitando aos beneficiários do programa habitacional a discussão de temas relacionados à habitação, a mobilização social, organização, educação, saúde, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, acompanhamento social, educação ambiental, patrimonial, desenvolvimento socioeconômico, entre outras, contribuindo para a melhoria da condição de moradia e qualidade de vida. O PTS irá realizar atividades de apoio e de orientação às famílias. Fomentar a criação e a consolidação de grupos sociais, desenvolvendo além de palestras educativas e informativas, oficinas para uma melhor assimilação das ações de desenvolvimento pessoal, e de como viver bem em comunidade. O projeto vem de encontro com o anseio das famílias que além da garantir uma moradia digna, receberão instruções de como viver em comunidade respeitando limites e espaço uns dos outros, especialmente as diferenças sociais e culturais de cada indivíduo, com intuito de sensibilizá-los para uma convivência pacífica em sociedade. As 800 famílias beneficiárias deverão participar das atividades propostas, de acordo com a manifestação de interesse e disponibilidade, tais atividades serão pautadas no fortalecimento de vínculos, favorecendo a troca de saberes e a interação do público alvo.

4       OBJETIVOS

4.1 - Objetivo Geral: - Promover o acesso à moradia, com melhorias nas condições de habitabilidade, vinculando informações/atividades para uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento social. 4.2 - Objetivos Específicos: - Desenvolver através de palestras, oficinas, as potencialidades da região e das famílias, para o fortalecimento pessoal e social; - Realizar atividades e ações informativas e educativas voltadas para o conhecimento, uso adequado e a apropriação do patrimônio físico, histórico-cultural e equipamentos comunitários locais, por meio de cursos, oficinas, palestras, reuniões, campanhas, seminários temáticos, entre outros; - Promover atividades inerentes às questões sanitárias locais, tais como: hábitos de higiene, saúde preventiva, saneamento básico, controle de vetores, apoio às campanhas públicas, disposição adequada de resíduos e outros tema de interesse; - Orientar as famílias ao uso adequado e manutenção do novo espaço de moradia.

- METODOLOGIA

A metodologia estabelecida para o desenvolvimento deste projeto se fundamenta na participação, envolvimento e comprometimento comunitário, que se embasa no relacionamento direto no diálogo e no caminhar junto com a comunidade, respeitando e valorizando a sua cultura e experiências vividas, considerando ainda, a especificidade do local, ou seja, adotando ações consideradas prioritárias pela população. As ações propostas serão pautadas no processo de aprendizagem gradual, através da promoção social e da troca de conhecimentos, com foco na mobilização e organização comunitária, na perspectiva que as atividades contribuam para uma mudança nas condições de vida dos beneficiários. Para tanto, as atividades serão desenvolvidas através de palestras, oficinas, reuniões, além do coffe break que tem a função de resgatar através da confraternização laços de afinidade e interação entre os grupos, as atividades serão realizadas em local a ser definido. Visando uma melhor assimilação do conteúdo de cada atividade a ser executada, as atividades do trabalho técnico social serão disponibilizadas para as 800 famílias, divididas em 06 grupos, perfazendo um total de 02 grupos de 134 famílias e 04 grupos de 133 famílias. Portanto será desenvolvida a mesma atividade para todos os grupos de famílias. Os encontros terão em média duas horas de duração, tendo como meta a participação de pelo menos um beneficiário por família. A empresa contratada ficará responsável por oferecer recreações/atividades para as crianças e adolescentes concomitantemente durante a realização das palestras, oficinas e reuniões com o intuito de uma melhor participação e compreensão dos pais das ações previstas no projeto, sendo que em algumas etapas já está previsto espaço educativo e de diversão que estarão disponíveis para crianças. O trabalho social possui entre outros objetivos, levar informações acerca daspolíticas públicas disponíveis no município e o acesso a elas, além de promover a integração e socialização entre os beneficiários. A implantação e operacionalização do plantão social ficarão a cargo da empresa terceirizada, tendo por objetivo a escuta do usuário na demanda apresentada, constituindo-se de ações imediatas, promovendo orientações, encaminhamentos, aconselhamentos, entre outros. É um mecanismo de mobilização para subsidiar as atividades do Projeto, como forma de facilitar o processo de participação, considerando-se de extrema importância à presença dos técnicos junto aos beneficiários. O plantão social será disponibilizado no decorrer do Projeto, ou seja, 08 meses, pelo menos 01 vez por mês, por no mínimo 05 dias, sendo divulgado aos beneficiários local e horário de atendimento, em um dos períodos: matutino, vespertino ou noturno, que serão ofertados em datas diferenciadas da realização das demais atividades. Se necessário serão realizadas visitas domiciliares aos beneficiários ausentes nas atividades propostas, a fim de estabelecer vínculos e promover a frequência nas próximas ações do Projeto. Durante as atividades desenvolvidas neste projeto deverá estar disponível água potável para as famílias e registro das atividades por meio de lista de presença, fotos, avaliação das atividades com questionário e relatório mensal de acompanhamento. O trabalho Técnico Social – PTS terá o prazo de pelo menos 08 meses de duração, onde a Prefeitura Municipal de Naviraí irá coordenar as atividades que serão executadas por empresa terceirizada. Tais atividades serão executadas de acordo com o cronograma até a data de entrega do empreendimento, podendo ocorrer mais de uma atividade por mês, se for o caso da entrega ocorrer em menor período. A empresa irá elaborar os relatórios das atividades mensalmente que deverão ser impressos em duas vias uma para o município e outra para ser encaminhada ao agente financeiro. A empresa contratada ficará responsável por produzir a caracterização das famílias, bem como, elaborar e executar o PDTS, para tanto poderá criar outros mecanismos além dos já previstos, como visitas as residências para atualização do diagnóstico das famílias, mapeamento das vocações e levantamento sobre o interesse em cursos profissionalizantes a fim de subsidiar a elaboração do PDST. 1º etapa: Reunião com a Equipe Técnica com o intuito de planejar e definir as estratégias de ação que irão respaldar a concretização das atividades, de forma a atender as necessidades da população beneficiária e proporcionar maior participação e qualidade nos serviços executados, como, a definição de espaço físico para a realização das atividades através de parcerias com Instituições do Município. Nesta ocasião, serão entregues a Empresa Terceirizada os formulários de entrevista aplicados junto aos candidatos a beneficiários pelas Assistentes Sociais do Núcleo de Habitação, contendo informações que irão subsidiar a elaboração da caracterização das famílias. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Coordenadora do Projeto e Gerente do Núcleo de Habitação. - Recursos Físicos: Espaço físico no Núcleo de Habitação Popular. - Técnicas: Planejamento e definição de estratégias. - Carga Horária: 02 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença e relatório de acompanhamento mensal do trabalho social. 2º. Etapa: Reunião com as famílias para apresentação da equipe técnica e repasse de informações e esclarecimentos sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, elencados abaixo: - Informações sobre o Programa, os critérios de participação e as condições contratuais; - Identificação do papel e responsabilidade dos entes (CEF, Poder Público Local, Construtora, empresa executora do PTTS e beneficiários); - Competências e atribuições, direitos e deveres dos beneficiários; - Mobilização das famílias para sensibilizar sobre a importância da participação nas atividades propostas, visando promover a autonomia e o protagonismo social, identificando as potenciais lideranças comunitárias; - Desenvolvimento de ações relacionadas à convivência comunitária, - Orientações básicas sobre convivência em condomínio, eleição e perfil do síndico; - Informações sobre gestão condominial e estimativa de custos; - Orientações sobre os procedimentos para a entrega dos imóveis e a impossibilidade de recebimento de outro benefício da mesma natureza com subsídio do Governo Federal; - Informações sobre o acesso dos beneficiários às tarifas sociais; - Informações sobre a oferta e localização de serviços públicos essenciais (educação, saúde, lazer, segurança pública e assistência social); - Orientações sobre o processo de transferência escolar e demais serviços de educação; - Orientações sobre o processo de mudança de endereço no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO e do Programa Bolsa Família; - Orientações e encaminhamento para as visitas ao empreendimento (com acompanhamento da GILIE/Caixa e construtora). A metodologia e forma de visitas serão definidas pela construtora em acordo com o poder público e CEF. - Abertura a questionamentos dos beneficiários. Serão dispostas imagens do empreendimento através de fotos em slides, planta dos imóveis, dinâmica de apresentação (sugestão: dinâmica do nome), recreação infantil com brincadeiras (amarelinha, dinâmicas infantis, cama elástica) para desenvolver a criatividade e interação entre as crianças, além da distribuição de folders informativos sobre o PMCMV. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação e Gerente de Obras; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água, coffe break. - Técnicas: Mobilização e sensibilização da comunidade. - Carga Horária: 03 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social, Folder informativo sobre o PMCMV. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 3º. Etapa: Palestra sobre Convivência Familiar e Comunitária terá a finalidade de orientar os beneficiários na convivência social, proporcionando noções básicas sobre o relacionamento interpessoal na família e na comunidade, correlacionando à importância do respeito às normas de convivência.Abrangendo noções básicas sobre condutas sociais na nova moradia, enfocando a diferença de morar em casa e condomínio e a importância de respeitar os limites do próximo como, por exemplo, a poluição sonora (ruídos como arrastar cadeiras, volume de sons e televisão, entre outros). Nesse sentido a convivência familiar e comunitária nada mais é que a maneira de viver em grupo, em sociedade e “união” é a palavra chave, para o fortalecimento desta comunidade, onde todos possam participar do seu desenvolvimento, fortalecer os laços de amizade e solidariedade. É um meio eficaz de reunir esforços para reivindicar melhorias na comunidade, com consequente melhoria na qualidade de vida da população. Quando convivemos em sociedade devemos praticar as seguintes lições: Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito; cumprir as regras impostas para conviver bem em sociedade; crescer respeitando os mais velhos; ser gentil; educado e respeitar o próximo. Essa temática deve discutir ainda noções básicas sobre gastos e manutenção condominial. A atividade contará com dinâmica de interação (sugestão: dinâmica, medo e desafio) material utilizado (caixas de bombons, aparelho de som e pendrive com musicas). Distribuição de folders sobre regras de convivência, cidadania e direitos sociais. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Palestrante (Profissional de Psicologia ou Serviço Social), Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água, coffe break, caixa de bombons. - Técnicas: Sensibilização sobre relacionamentos interpessoais. - Carga Horária: 02 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social, Folder sobre regras de convivência, cidadania e direitos sociais. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 4º. Etapa: Palestra sobre Preservação e Conservação Ambiental: com o objetivo de sensibilizar as famílias em busca de uma reflexão das ações humanas sobre o meio ambiente, por meio de um processo contínuo e dinâmico de educação ambiental, serão convidados a refletir sobre a realidade ecológica da comunidade e de que maneira poderão atuar de forma mais adequada para a manutenção de um ambiente saudável. Um dos temas que vem sendo utilizado com freqüência no meio ambiental é a chamada Política dos 5 R’S — reduzir, reciclar, repensar, recusar e reutilizar. O termo reciclar indica o reaproveitamento ou a reutilização de alguns materiais que já foram rejeitados, sendo assim sabemos que nosso País produz diariamente uma quantidade excessiva de lixo e que apenas 2% do mesmo é destinado a reciclagem, é indispensável que nossa população se conscientize e desenvolvam ações que visem a minimização da produção de lixo e dos impactos que o mesmo vem causando em nosso planeta. Nesse sentido será realizada uma oficina com adultos e crianças para ensiná-los a cultivar hortaliças e ervas em garrafas pet, pois além de diminuir o acúmulo de lixo, os mesmos poderão utilizar essas plantas para o próprio consumo e bem estar, e isso serão possível mesmo na futura moradia dessas famílias (apartamento), esta atividade não terá dispêndio de custos. O intuito é transmitir aos beneficiários, experiências e sensibilizá-los de que uma convivência em harmonia com o meio ambiente é possível. No final das atividades haverá sorteio de sacolas reutilizáveis. Será proposta uma dinâmica de descontração e união do grupo (sugestão: dinâmica da bexiga). - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Palestrante (Profissional de Biologia), Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água, sacolas reutilizáveis. - Técnicas: Despertar a consciência sobre a relação ser humano x meio ambiente. - Carga Horária: 02 horas (Palestra) – 01 hora (Oficina). - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 5º. Etapa: Palestra abordando o tema Educação Patrimonial tem como objetivo auxiliar os beneficiários sobre as corretas formas de uso da sua nova residência, os cuidados com higiene, manuseio e manutenção do imóvel recebido e dos equipamentos existentes, através de informações práticas sobre como fazer a conservação e a devida apropriação do bem, principalmente de áreas comuns, visando sustentabilidade do empreendimento e a sua conservação, evitando a depreciação e uso incorreto que acarretem prejuízos ou riscos para a família (Informações básicas sobre os sistemas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos). Enfatizando a importância desta infra estrutura para melhoria da qualidade de vida de toda comunidade, que poderão contribuir para sua manutenção por meio de atitudes simples, como por exemplo: não jogar lixo nem entulho em bueiros entre outros. As atividades iniciarão com uma dinâmica de descontração (sugestão: casa, morador e terremoto) sem custo de material. Em contribuição a atividade, será ofertada uma oficina para pequenos reparos, onde as famílias poderão aprender a realizar consertos como trocar lâmpadas, tomadas, interruptores, resistência de chuveiro elétrico e disjuntores. Uma forma de manter as instalações em plenas condições de uso, sem dispêndio de custo. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Palestrante (Profissional de Engenharia Civil), Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água. - Técnicas: Sensibilização para manutenção do imóvel e da infra estrutura do empreendimento. - Carga Horária: 02 horas (Palestra) – 01 hora (Oficina). - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social, Folder informativo sobre Educação Patrimonial. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 6º. Etapa: Palestra sobre Higiene e Planejamento Familiar: Em relação ao tema Higiene, serão abordados assuntos relativos à higiene pessoal que envolve os hábitos de limpeza de todo o corpo, como os cuidados com os cabelos, pele, mãos e unhas, além da higiene íntima. Esta atividade deverá ser conduzida com ênfase na importância de manter hábitos constantes, tanto por homens quanto por mulheres que precisam estar atentos aos mínimos detalhes, como os produtos certos a serem usados e as doenças evitadas com a limpeza do corpo. Além disso, a higiene com as roupas que utilizamos também é importante, ter hábitos como passá-las além de dar uma aparência melhor às vestimentas ainda elimina micro-organismos causadores de alergias, deixando-as esterilizadas. O tema planejamento familiar, muito discutido nos dias atuais, deve incluir o acesso à informações sobre todos os métodos contraceptivos, cientificamente aceitos, e que não coloque em riscos a vida e a saúde das pessoas permitindo às mulheres e aos homens escolher quando querem ter um filho, o número de filhos que querem ter, o tipo de educação, conforto, qualidade de vida, segundo seus princípios e necessidades. As atividades iniciarão com uma dinâmica de grupo (sugestão: dinâmica sem preconceito) material a ser utilizado: som e pendrive com música. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Palestrante (Profissional de Enfermagem), Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água. - Técnicas: Orientações sobre saúde e planejamento familiar. - Carga Horária: 02 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 7º. Etapa: A Palestra sobre Economia Doméstica visa proporcionar maiores condições de planejamento familiar diante o orçamento doméstico, através de uma orientação acerca dos gastos, estabelecimento de prioridades e organização através do controle financeiro, traçando metas de acordo com a receita e as despesas, pois assim terão possibilidades de visualizar onde é possível cortar gastos e realizar novos investimentos. É importante abordar ainda questões relacionadas à influência do consumismo na sociedade atual, principalmente pelos meios de comunicação, o que muitas vezes contribui para que as pessoas consumam mais produtos do que realmente necessitam, sendo imprescindível analisar o que realmente é essencial e o que é excesso, a fim de que utilizem seus recursos financeiros de forma consciente e planejada. Para o fechamento desta atividade propomos a execução de uma dinâmica (sugestão: mapa da economia doméstica) com a distribuição de uma planilha de orçamento financeiro (modelo anexo) que será preenchida pelos beneficiários com o auxílio da palestrante e equipe técnica, a fim de identificar as despesas fixas e eventuais da família, bem como, planejar o gasto do salário e verificar se é possível adquirir outra despesa que não esteja prevista no orçamento. Será distribuído ainda, um porta moeda para cada beneficiário, para incentivo ao exercício de poupar. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Palestrante (Profissional de Economia/Administração/Contabilidade), Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água. - Técnicas: Sensibilização sobre planejamento financeiro de acordo com o orçamento familiar. - Carga Horária: 02 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação da atividade, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social, Folder sobre economia doméstica. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio. 8° Etapa: Finalização das atividades com a confraternização das 800 (oitocentas) famílias do Programa e pesquisa de opinião. No início desta atividade, a equipe técnica da empresa terceirizada discorrerá brevemente sobre o Projeto de Desenvolvimento Sócio Territorial (PDST) e a importância da participação de todos. Fará uma consulta de opinião das famílias, por meio de aplicação de questionário com sugestão de cursos a serem escolhidos pelos beneficiários. Neste questionário deve conter também uma questão aberta para sugestão de outros cursos pelas famílias. Tal iniciativa tem a finalidade de buscar maior aproveitamento e participação das famílias nas atividades do Trabalho Social em seu Eixo de Desenvolvimento Socioeconômico. Dentre os cursos serão escolhidos os mais votados para execução na próxima etapa do trabalho social o PDST - a ser planejada/elaborada e executada pela empresa. Etapa esta que tem por objetivo promover iniciativas para a geração de trabalho e renda, onde serão ofertados oficinas e cursos para capacitação em diversas áreas. Dentre os cursos que poderão ser sugeridos/ofertados estão: aproveitamento de alimentos; doces em barra e em pasta; conservas e compotas; pães, bolos e biscoitos; salgados fritos e assados; depilação; limpeza de pele; manicure e pedicure; crochê; patchcolagem; pintura em tecido; artesanato: com materiais recicláveis, mandalas, artesanato em vidro; curso para limpeza e organização de trabalhos domésticos. Em paralelo serão desenvolvidas atividades recreativas e esportivas para as crianças e adolescentes através de dinâmicas, cama elástica, tobogã, distribuição de balas, pirulitos, bolas (somente para as crianças) e entrega de camisetas personalizadas do programa para o beneficiário titular, ao final será servido coffee break. Para o PDST serão disponibilizados R$ 470.400,00 (Quatrocentos e Setenta Mil e Quatrocentos reais), utilizados para compra de materiais, mão de obra terceirizada, locação de brinquedos, coffee break e despesas indiretas com outros serviços desde que comprovados à necessidade, a fim de garantira qualidade da realização dos cursos e oficinas. - Recursos Humanos: Equipe técnica da empresa terceirizada, Profissional de Educação Física, Coordenadora do projeto, Gerente do Núcleo de Habitação e Gerente de Obras; - Recursos Físicos: Cadeiras, mesas, serviço de som, computador, data show, água, coffe break. - Técnicas: Atividades socioculturais, mobilização e sensibilização para participação no PDST. - Carga Horária: 03 horas. - Instrumentos: Registro fotográfico, lista de presença, formulário de questões para avaliação de todas as atividades realizadas durante o PTS e formulário de questões para avaliar a confraternização, relatório de acompanhamento mensal do trabalho social. - Meta de atendimento: 100% das famílias de cada condomínio.

- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

| Nome | Formação Acadêmica | Atribuição na Equipe | Número de Horas disponibilizadas ao projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Maria Vanderléia dos Santos | Serviço Social CRESS Nº. 2413 21º. Região | Elaboração e Coordenação do PTS | 144 horas |
| 2- A definir | Assistente Social, Psicólogo, sociólogo ou pedagoga. | Planejamento e execução | 30 horas/Semanal |
| 3- A definir | Assistente Social, Psicólogo, sociólogo ou pedagoga. | Planejamento e execução | 30 horas/Semanal |
| 4- A definir | Assistente Social, Psicólogo, sociólogo ou pedagoga. | Planejamento e execução | 30 horas/Semanal |
| 5- A definir | Assistente Social, Psicólogo, sociólogo ou pedagoga. | Planejamento e execução | 30 horas/Semanal |

* Segue anexo curriculum da Coordenadora do PTS, dos demais integrantes da equipe técnica será encaminhado, após a contratação da empresa terceirizada.

- PARCERIA

A equipe do PTS estabelecerá contato com as possíveis parcerias: - Gerência Municipal de Obras; - Gerência Municipal de Serviços Públicos; - Gerência Municipal de Assistência Social; - Gerência de Saúde; - Gerência de Educação; - Gerência de Meio Ambiente; - Empresa executora da obra.

- VALORES DA INTERVENÇÃO:

|  | OBRAS | PTTS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Repasse/Financiamento | 4.800.000,00 | 896.000,00 |  |
| Contrapartida (Financeira) | 2.063.626,19 (Estado) |  |  |
| Contrapartida (Bens e serviços)Valor da doação do Imóvel | 557.506,04 (Município) |  |  |
| Outros |  |  |  |
| TOTAL | 7.421.132,23 |  |  |

*O valor do Trabalho Social foi distribuído da seguinte maneira: R$ 201.600,00 para o PTS; R$ 470.400,00 para o PDST e R$ 224.000,00 para a Gestão Condominial.

- PRAZOS

Prazo de Obras: 18 meses

Prazo do Trabalho Técnico Social: Pelo menos 08 meses PTS e 12 meses o PDST.

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES :

| Eixo | Macroação | Atividades | Etapa1 | Etapa2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilização e Comunicação | Ações Informativas | Processo de Licitação | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planejamento de atividades e Elaboração da caracterização das famílias pela Empresa Terceirizada. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunião com as famílias para apresentação da equipe técnica e informações e esclarecimento sobre o programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Palestra sobre Economia Doméstica. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Articulação para Parcerias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitação da equipe Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suporte ás Intervenções Físicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avaliação e Monitoramento | Avaliação/aplicação de formulário de questões quantiqualitativo das atividades. |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Participação Comunitário e Desenvolvimento sócio organizativo | Mobilização e Organização Comunitária | Palestra sobre Convivência Familiar e Comunitária. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atividades socioculturais | Confraternização com as famílias para o encerramento do Projeto de Trabalho Social; |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Empreendedorismo | Geração de Trabalho e Renda | Elaboração do PDST pela empresa licitada. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Capacitação Profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Educação | Educação Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Educação Ambiental | Palestra sobre Preservação e Conservação Ambiental |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Educação Patrimonial | Palestra sobre Educação Patrimonial. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Educação para Mobilidade Urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Educação para a saúde | Palestra sobre higiene, e planejamento familiar; |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Remoção e Reassentamento | Apoio ao remanejamento de famílias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - A partir da 7ª etapa será elaborado e executado o PDST.

- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

| 1. Custos com recursos materiais e serviços |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de Consumo/pedagógico/comunicação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Despesa Indireta | Despesa Total |
| Lápis Preto redondo cx com 72 unid. | 2 | Caixa | R$ 31,63 | R$ 63,26 | R$ 12,65 | R$ 75,91 |
| Papel Sulfite A/4 c/ 500 folhas | 10 | Resma | R$ 22,90 | R$ 229,00 | R$ 45,80 | R$ 274,80 |
| Caneta esfereografica ponta fina 0.7 mm, cx c/ 50 unid. | 10 | Caixa | R$ 39,90 | R$ 399,00 | R$ 79,80 | R$ 478,80 |
| Fita adesiva transparente 48 mm x 10m pct. c/ 5 unid. | 2 | Pacote | R$ 4,52 | R$ 9,04 | R$ 1,81 | R$ 10,85 |
| Régua cristal 30 cm. | 10 | Unidade | R$ 1,90 | R$ 19,00 | R$ 3,80 | R$ 22,80 |
| Tinta pintura para rosto (para recreação infantil). | 20 | Unidade | R$ 11,90 | R$ 238,00 | R$ 47,60 | R$ 285,60 |
| Lápis de cor (para recreação infantil). | 20 | Caixa | R$ 6,90 | R$ 138,00 | R$ 27,60 | R$ 165,60 |
| Fita para presente colorida (para os saquinhos de Balas e pirulitos). | 10 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 20,00 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
| Saquinhos Plásticos 28/48 cm 1 kg (510 peças) (para os doces). | 7 | Kg | R$ 15,50 | R$ 108,50 | R$ 21,70 | R$ 130,20 |
| Folder Informativo sobre o PMCMV. | 810 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 1.620,00 | R$ 324,00 | R$ 1944,00 |
| Folder Informativo sobre Educação Patrimonial. | 810 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 1.620,00 | R$ 324,00 | R$ 1944,00 |
| Folder Informativo Sobre Regras de Convivência. | 810 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 1.620,00 | R$ 324,00 | R$ 1944,00 |
| Folder Informativo Sobre Economia Doméstica | 810 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 1.620,00 | R$ 324,00 | R$ 1944,00 |
| Copos descartáveis de 180 ml | 140 | Pct 100 Unid. | R$ 3,40 | R$ 476,00 | R$ 95,20 | R$ 571,20 |
| Guardanapos de papel 30x30 cm. | 273 | Pct 50 Unid. | R$ 1,30 | R$ 354,90 | R$ 70,98 | R$ 425,88 |
| Embalagens com Balões lisos nº. 07 c/ (50 Unid). | 30 | Pct 50 Unid. | R$ 6,99 | R$ 209,70 | R$ 41,94 | R$ 251,64 |
| Pacote de balas tutti frutti (50 UN). | 120 | Pct 50 Unid. | R$ 5,89 | R$ 706,80 | R$ 141,36 | R$ 848,16 |
| Pacote de pirulitos tutti frutti (50UN). | 120 | Pct 50 Unid. | R$ 5,99 | R$ 718,80 | R$ 143,76 | R$ 862,56 |
| Sacolas ecobag personalizadas de nylon 47 cm (A) 50 cm (L) 10 cm (F). | 395 | Unidade | R$ 6,50 | R$ 2.567,50 | R$ 513,50 | R$ 3.081,00 |
| Bola de Plástico (para distribuir entre as crianças). | 1700 | Unidade | R$ 2,50 | R$ 4.250,00 | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
| Porta Moedas (para brinde) | 805 | Unidade | R$ 2,50 | R$ 2.012,50 | R$ 402,50 | R$ 2.415,00 |
| Caixa de Bombons variedades. | 30 | Caixa | R$ 9,90 | R$ 297,00 | R$ 59,40 | R$ 356,40 |
| Camiseta personalizada do Programa. | 805 | Unidade | R$ 23,00 | R$ 18.515,00 | R$ 3.703,00 | R$22.218,00 |
| Coffee Break Reunião das famílias do PMCMV. | 78 | Coffee break completo para 15 pessoas com sucos, refrigerantes e salgados variados assados e fritos. | R$ 159,00 | R$ 12.402,00 | R$ 2.480,40 | R$14.882,40 |
| Coffee Break Palestra sobre Convivência Familiar e Comunitária. | 78 | Coffee break completo para 15 pessoas com sucos, refrigerantes e salgados variados assados e fritos. | R$ 159,00 | R$ 12.402,00 | R$ 2.480,40 | R$14.882,40 |
| Coffee Break Confraternização de encerramento das atividades do PTS. | 96 | Coffee break completo para 15 pessoas com sucos, refrigerantes e salgados variados assados e fritos. | R$ 159,00 | R$ 15.264,00 | R$ 3.052,80 | R$18.316,80 |
| Total das despesas com Material de Consumo/Pedagógico/Comunicação |  |  |  | R$ 77.880,00 | R$ 15.576,00 | R$93.456,00 |

| Serviço de Terceiros/Consultoria | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Despesa Indireta | Despesa Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palestrante Profissional de Psicologia/Serviço Social | 12 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 | R$ 288,00 | R$ 1.728,00 |
| Palestrante Profissional de Enfermagem | 12 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 | R$ 288,00 | R$ 1.728,00 |
| Palestrante Profissional de Economia/Contabilidade/Administração | 12 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 | R$ 288,00 | R$ 1.728,00 |
| Palestrante Profissional de Engenharia Civil | 18 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 2.160,00 | R$ 432,00 | R$ 2.592,00 |
| Palestrante Profissional de Biologia | 18 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 2.160,00 | R$ 432,00 | R$ 2.592,00 |
| Profissional de Educação Física | 2 | Horas/Aulas | R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| Cama Elástica (para recreação infantil). | 7 | Locação | R$ 130,00 | R$ 910,00 | R$ 182,00 | R$ 1.092,00 |
| Tobogã (para recreação infantil). | 1 | Locação | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 66,00 | R$ 396,00 |
| Transporte |  |  |  |  |  |  |
| Total das despesas com Serviços de Terceiros/Consultoria |  |  |  | R$ 10.120,00 | R$ 2.024,00 | R$12.144,00 |

| 1. Total Geral das Despesas | R$ 88.000,00 | R$ 17.600,00 | R$105.600,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| Material Permanente ( especificar em detalhamento de custo a parte ) * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação/ Hospedagem |  |  |  |  |  |  |
| Plantão Social - Despesas com estruturação e manutenção (especificar em detalhamento de custo a parte) ** |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação Pós Ocupação / Satisfação dos beneficiários (especificar em detalhamento de custo a parte) *** |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Indiretas **** |  |  | 20% do Montante |  | R$ 17.600,00 |  |
| Subtotal ( 1 ) |  |  |  |  | R$ 105.600,00 |  |
| 2. Custos com Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Profissional | Horas Técnicas | Valor |  |  |  |  |
| 4 | 30h/s | R$ 3.000,00 |  |  |  |  |
| Subtotal ( 2 ) |  |  |  |  | R$ 96.000,00 |  |
| TOTAL GERAL (Subtotal 1 + 2) |  |  |  |  | R$ 201.600,00 |  |

* materiais permanentes a serem utilizados no desenvolvimento do trabalho social como, por exemplo: computadores, impressoras, data show, equipamento de filmagem e de fotografia, dentre outros que permitam viabilizar ações contidas no PTTS.

**Para a situação que demandar a instalação do Plantão Social na área de intervenção.

*** Para a intervenção que demandar a avaliação (limite definido pelo MCidades), com base nos indicadores daquele Ministério.

- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Item | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de Consumo/ pedagógico/comunicação | 63,26 229,00 399,00 9,04 19,00 238,00 138,00 20,00 108,50 476,00 354,90 | 1.620,00 | 1.620,00 | 209,70 | 1.620,00 |  | 1.620,00 |  | 6.974,90 |
| Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventos ( especificar em detalhamento a parte ) |  | 12.402,00 | 12.402,00 297,00 | 2.567,50 |  |  | 2.012,50 | 15.264,00 4.250,00 18.515,00 706,80 718,80 | 56.345,10 |
| Serviço de Terceiros/ Consultoria |  | 780,00 | 1.440,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 240,00 330,00 130,00 | 8.680,00 |
| Material Permanente ( especificar em detalhamento de custo a parte ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentação/ Hospedagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantão Social - Despesas com estruturação e manutenção (especificar em detalhamento de custo a parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação Pós Ocupação / Satisfação dos beneficiários (especificar em detalhamento de custo a parte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Indiretas | 410,94 | 2.960,40 | 3.151,80 | 987,44 | 756,00 | 288,00 | 1.014,50 | 8.030,92 | 17.600,00 |
| SUB TOTAL | 2.465,64 | 17.762,40 | 18.910,80 | 5.924,64 | 4.536,00 | 1.728,00 | 6.087,00 | 48.185,52 | 105.600,00 |
| TOTAL GERAL | 14.465,64 | 29.762,40 | 30.910,80 | 17.924,64 | 16.536,00 | 13.728,00 | 18.087,00 | 60.185,52 | 201.600,00 |

* o PDST será elaborado pela empresa terceirizada e terá o valor de R$ 470.400,00

- AVALIAÇÃO

No decorrer do desenvolvimento do PTS o procedimento de avaliação permitirá o monitoramento das atividades, o redirecionamento das ações se necessário, e o alcance dos objetivos. Nas atividades desenvolvidas mensalmente serão aplicados instrumentos (formulário de questões) que deve focar a percepção dos beneficiários sobre as atividades desenvolvidas para que seja possível medir o grau de satisfação, de participação dos beneficiários, resultados alcançados e condução do PTS, sempre ao final de cada atividade. Para a constatação dos resultados alcançados serão elaborados relatórios de acompanhamento mensal, lista de presença e registro fotográfico.

Local e data: Naviraí/MS,_____________________________

____________________________                                                                                                                                 ___________________________

Responsável Técnico (Proponente)	                                              					 		        Representante do Proponente

Maria Vanderléia dos Santos                                                            				                                             José Izauri de Macedo

CRESS 2413- 21 Região/MS                                                                   						                           Prefeito Municipal

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇO

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| - PROPOSTA DE PREÇO | - TIPO DE LICITAÇÃO | - NÚMERO | FOLHA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONCORRÊNCIA | 002/2017 | 1/1 |

|  | RAZÃO SOCIAL: |  |  | CNPJ: |  |  | INSC. ESTADUAL: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENDEREÇO: |  |  |  |  |  | TELEFONE: |  |  |  |  |
| - ITEM |  | - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UNID | QUANT | % Tributos | % Custo com colaboradores |  | - % LUCRO |  | - VALOR R$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - UNITÁRIO | - TOTAL |
| 1 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA DESENVOLVERIMENTO DO TRAVALHO SOCILA CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA 21, MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AOS EMPREENDIMENTOS DEPUTADO FEDERAL NELSON TRADA I, II, III, E VII CONTRATO DE REPASSE Nº. 021.865-60 | SRV | 01 |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL GERAL R$ - ( )

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade Concorrência nº 002/2017, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações e/ou documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA MESMA.

(Local)............................., data.................................de 2017

Nome e assinatura do responsável/representante da empresa.

CPF Nº.

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECER O TEOR DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  002/2017

DECLARAÇÃO DE CONHECER O TEOR DO EDITAL

A empresa ...............CNPJ Nº ..................................., declara que já goza de total idoneidade técnica e jurídica para realizar o evento, nos patrões idealizados pela Prefeitura Municipal de Naviraí e que tomou conhecimento de todas as informações e particularidades do edital, bem como reconhece as clausulas contratuais com eficientes e necessárias para pactuar a relação que se estabelece. E se compromete na forma da lei em cumprir todas as condições de maneira satisfatória ao objeto da licitação Concorrência Pública nº 002/2017.

..............................................................

Assinatura do Responsável Legal

CPF :

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

ANEXO IV

- MODELO DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI 123/06

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

- DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI 123/06

Eu, ___________________________________contador CRC __________________, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa ____________________inscrita nº. CNPJ__________ e com esta função, declaro que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 dezembro de 2006, como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________

Assinatura e carimbo do CRC

VÁLIDA SOMENTE COM RECONHECIMENTO DE FIRMA

Observação:

- Esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão e deverá ser apresentado de acordo com o inciso I e II subitem 12.1 do edital;

- Se a licitante for Micro Empreendedor Individual – MEI, fica dispensado da apresentação do inciso I, II do subitem 12.1.

ANEXO V

- MODELO DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LEI 123/06 e 147/14

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

Eu, ___________________________________CPF __________________, afirmo como representante legal da empresa ____________________inscrita nº. CNPJ__________ de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº123/06.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________

Assinatura

(Observação: Declaração terá validade de 30 dias após sua emissão)

ANEXO VI

CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................... portador do documento de CPF Nº_______________________e registro de identidade no ......................................., para   participar da sessão que se realizará no dia  15/09/2017, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a  que  tudo  daremos  por  firme  e valioso.

................................................  	................................................

Local e data 	 	 	 	 	       Ass. do Resp. Legal

OBS: Com firma reconhecida apresentando cópia do contrato social e carteira de identidade, para credenciar a representação.

ANEXO  VII

Minuta do Contrato

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº     /2017

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA 21, MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE AOS EMPREENDIMENTOS “RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III E VII, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” - RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS E A EMPRESA_____________________________________.

- CONTRATANTES: "Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, n.º 343, centro, inscrita no CGC/MF sob o nº. 03.155.934/0001-90, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa................................................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº. ................................ e Inscrição Estadual nº .........................................., doravante denominada CONTRATADA.

- REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, brasileira, portadora do CPF/MF nº. 830.384.429-68 e Cédula de Identidade RG nº. 3920213-1 SSP/PR, Alameda Celeste Berteli, 116 - Residencial Classe A; e a CONTRATADA o Sr ............................, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua. ......................., ............. – Centro.

- DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: o PRESENTE Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Leandro Peres de Matos, Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº. 161/2017, gerado pela Concorrência nº. 002/2017, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

- FUNDAMENTO LEGAL: O Presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O presente objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA 21, MINISTÉRIO DAS CIDADES REFERENTE AOS EMPREENDIMENTOS “RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III E VII, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” - RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A execução do projeto deverá estar em perfeita consonância com as diretrizes e normas estabelecidas, atinentes ao PMCMV.

2.1.1. A CONTRATADA terá como responsabilidade a Execução das Atividades dos Projetos de Trabalho Social – PTS, execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial- PDST – no empreendimento denominado Residencial Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII, cadastrado no SIAPF sob o n. 421.865-60, constituído de 800 (oitocentas) unidade habitacionais, localizado a Rua Joao Francisco da Penha (esquina com o prolongamento da Av. Ipuitã)-Bairro Vila Nova em Navirai-MS.

2.1.2 A Contratada se responsabilizará pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados.

2.2. A Contratada deverá ter entres as finalidades o Trabalho Social, possuir experiência comprovada em Trabalho Social em habitação e apresentar corpo Técnico com experiência comprovada, compatível com a natureza e o volume das ações a serem contratadas, conforme orientações contidas na Portaria Ministerial 168, de 12 de abril de 2013, em seu anexo V, item 6.4 .

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados por técnicos, pertencentes ao quadro da empresa, sob a fiscalização de um técnico do quadro funcional da contratante, ficando o mesmo responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e encaminhamento dos relatórios mensais de avaliação a Caixa Econômica Federal;

  - A contratada emitirá relatório mensal sobre os serviços executados, previstos no objeto deste contrato.

  - Será da responsabilidade da licitante vencedora, todas as despesas para realização dos serviços, como tributos incidentes e/ou encargos sociais que venham a incidir sobre os serviços, despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia e demais despesas necessárias para realização dos serviços.

  - A contratada ficará responsável por oferecer recreações/atividades para as crianças e adolescentes concomitantemente durante a realização das palestras, oficinas e reuniões com o intuito de uma melhor participação e compreensão dos pais das ações previstas no projeto.

  - A implantação e operacionalização do plantão social ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, tendo por objetivo a escuta do usuário na demanda apresentada, constituindo-se de ações imediatas, promovendo orientações, encaminhamentos, aconselhamentos, entre outros.

  - O plantão social será disponibilizado no decorrer do Projeto, ou seja, 08 meses, pelo menos 01 vez por mês, por no mínimo 05 dias, sendo divulgado aos beneficiários local e horário de atendimento, em um dos períodos: matutino, vespertino ou noturno, que serão ofertados em datas diferenciadas da realização das demais atividades.

3.7 Durante as atividades desenvolvidas neste projeto deverá estar disponível água potável para as famílias e registro das atividades por meio de lista de presença, fotos, avaliação das atividades com questionário e relatório mensal de acompanhamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer o (s) profissional(ais) para a execução dos serviços com os requisitos exigidos;

  - Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços;

  - Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;

  - Orientar seus instrutores e demais equipe que realizará o trabalho quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho;

  - Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada no decorrer da execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seu funcionário, adotando-se, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias, procedendo em qualquer caso, à devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s);

  - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venha a ser vítima seus funcionários, quando em serviço, observando as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e demais exigências legais de acordo com as atividades exercidas;

  - Atender, de forma imediata, as solicitações de substituição de instrutores, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos serviços contratados;

  - Orientar aos instrutores, quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido com relação às informações que venha a ter acesso;

  - A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação;

  - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato;

  - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;

  - Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os serviços sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referência e no respectivo Contrato;

  - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a execução dos serviços, providenciando as necessárias medidas para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

  - O prazo de vigência será de 12 (DOZE) MESES,contados da assinatura deste instrumento até o dia _____/______/_______, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos financeiros para o cumprimento das obrigações constantes neste edital serão oriundos de recursos próprios do Município, sendo que as despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

- GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO 01.04.154510401.1.005000.4.4.90.51

( R 508)

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR CONTRATUAL

  - O valor global do serviço, ora contratado é de R$ ............. ( ............................... ), fixo e irreajustável.

CLÁUSULA NONA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilibro econômico físico-financeiro do contrato conforme disposto no Art. 65 alínea “d” da Lei 8.666/93. E eleito o índice oficialmente que melhor reflita a variação ponderada dos custos da contratada, desde que publicamente divulgado.

  - Caso ocorra à variação nos preços, o contratado deverá solicitar formalmente a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS

  - Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatária concluída, inclusive despesas com locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia e outros.

  - O Município efetuará o pagamento, mensalmente, mediante a realização dos serviços comprovados através do relatório de serviço executado, em até 30 (trrinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

  - O valor dos serviços deverá ser especificado por hora de trabalho e somente após a conferência e concordância do setor responsável da Prefeitura, é que a contratada emitirá a Nota Fiscal/Fatura.

  - Havendo erro na Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

  - Nos preços propostos pela Contratada deverão estar inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatária concluída, inclusive despesas com locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia e outros.

  - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).

  - As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado e deverá ser acompanhada pelo relatório mensal, constando todo serviço realizado no período.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES MULTA E RESCISÃO

  - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o contratado à multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais, garantida prévia defesa:

- De 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário, sem justa causa, cumprir a obrigação assumida com atraso de até 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido;

- De 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário, sem justa causa, cumprir com a obrigação assumida, com atraso superior a 30 (trinta) dias do prazo estabelecido;

Parágrafo único; as multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente.

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura Municipal de Naviraí, poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas na forma do art. 81 da Lei 8.666/93;

- De 10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, após a rescisão do contrato, por ter o adjudicatário cumprido apenas parcialmente a obra;

- De 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato e cancelamento da Nota de Empenho, quando decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade do adjudicatário em executar a obra;

Parágrafo único: - a multa prevista na alínea “c” deste item incidirá ainda nos casos em que o adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, solicitar o cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

- Suspensão do direito de participar de licitações com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

Parágrafo único: declarar-se inidôneo o adjudicatário que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando a juízo da administração falta grave, revestida de dolo.

  - As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 poderão também ser aplicadas ao adjudicatário que:

- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

- Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e serão aplicadas pela autoridade competente.

  - As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo adjudicatário em agência bancária credenciada pela Prefeitura para tais fins, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

  - A Rescisão do Contrato  poderá ocorrer da seguinte forma:

- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

- A lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços no prazo estipulado;

- O atraso injustificado no início dos serviços;

- A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

- desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotados na forma do parágrafo 1º do art 67 da Lei Federal 8.666/93;

- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que  prejudique a execução do contrato;

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

- Amigável entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,      desde que haja conveniência para a contratante;

- Judicial, nos termos da legislação;

Parágrafo Único: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

  - A Rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 Será responsável por fiscalizar a execução do presente contrato, a pessoa indicada no Ato intitulado “ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

  - Dentro do prazo legal, contado da sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação do resumo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

  - As partes elegem o Foro da Comarca de Naviraí – MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir todas e quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato.

  - E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas contratantes perante as testemunhas que também o subscrevem.

Naviraí – MS, ______  de ______  de 2017

| Ana Paula Krambeck Silva Rocha | NOME |
| --- | --- |
| GERENTE DE OBRAS E ORDENADORA DE DESPESAS CONF. | CPF/MF N.º |
| DECRETO Nº. 014/2014 | CONTRATADA |
| CONTRATANTE |  |

Testemunhas:

| Xxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| CPF/MF | CPF/MF |
| GERÊNCIA DE OBRAS | NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR |

- ANEXO VIII

- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

- DECLARAÇÃO

Eu, ...................................... representante da empresa..........................................CNPJ Nº. ............................................................., Declaro que, possui em seu quadro de colaboradores (profissionais) capacitados para executar o termo de referencia.

Naviraí ......./...../2017

..............................................................

Assinatura do Responsável Legal 	CPF :

- ANEXO IX

- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.  002/2017

- DECLARAÇÃO

Eu, .......................................... representante da  empresa......................................CNPJ Nº. ............................................................., Declaro que, cumprirei todas as condições solicitadas no termo de referência, quanto aos prazos, relatórios e legislações pertinentes.

Naviraí ......./...../2017

..............................................................

Assinatura do Responsável Legal

CPF :

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARAÇÃO

______________________________________________________________________

Nome da Empresa

(CNPJ) __________________________________, sito à (endereço completo) ______________________________________________________________________, Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________

_____________________________________________________________

Assinatura do responsável legal

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

A empresa: ______________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° __________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. ________________________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG n°. ________________________ e do CPF n°. ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________

Assinatura

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação